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tel.  0-44 / 681-80-06 fax.  0-44 /  681-80-69
http://www.gorzkowice.pl
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zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:    „Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujący budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej  z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej - etap III” zgodnie z wymaganiami określonymi      w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605). a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
· Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 231),
· Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złoteg  w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Poz.1692),

· Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Poz. 1735),
2.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.
4.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia:  zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujący budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
2. W zakresie III etapu zadania są:
a) roboty drogowe, 

b) budowa części systemu odwodnienia 
c) budowa elementów instalacji oświetlenia terenu 
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna stanowiąca załączniki  Nr 9,10,11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przy czym zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót załączone do specyfikacji są opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. Zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią funkcję pomocniczą.
3.    Zamawiający wskazuje miejsce transportu i utylizacji urobku, tj.  dz. nr 810, 811,812 obręb Gorzkowice.
4.    Zakres prac obejmuje między innymi:
a) wykonie robót zgodnie projektem technicznym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

b) realizację obowiązków i poniesienie kosztów wynikających z decyzji o zajęciu pasa drogi,    w zakresie niezbędnym do realizacji zadania - jeśli zajdzie taka potrzeba. 
c) organizację i zabezpieczenie placu budowy. Oznakowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie tymczasowej drogi technicznej zgodnie z zaakceptowanym projektem organizacji ruchu  niezbędnych w celu realizacji przedmiotu zamówienia (projekt w załączeniu). Wraz z ograniczeniem tonażowym dla samochodów ciężarowych - Maksymalny nacisk na oś pojazdów budowy wynosi 50 kN oraz zastosowaniem materiałów ochronnych zapobiegające ewentualnym uszkodzeniom nawierzchni parkingu wykonanych w I i II etapie. 
d) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, w tym przywrócenie do stanu pierwotnego części parkingu wykorzystanego w celu tymczasowej drogi technologicznej.
e) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
5. Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia.
6. Zakres zamówienia obejmuje również elementy nie wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a zgodne ze sztuką budowlaną. lecz konieczne do prawidłowego wykonania robót budowlanych w zakresie projektu.

7. W przypadku stwierdzenia braku danych lub różnic w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej a przedmiarem robót wykonawca powinien zgłosić się do Zamawiającego o wyjaśnienia.
8. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie składania ofert, na podstawie SIWZ i przedmiaru robót. Nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na tym etapie, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji projektowej, znalezisk uniemożliwiających kontynuowanie robót, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, niekorzystnych warunków atmosferycznych i pozostałych okoliczności które zostały przywołane we wzorze umowy.

9. Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, muszą one posiadać odpowiednie certyfikaty           i atesty gwarantujące bezpieczeństwa ich użytkowania. Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji inwestycji,  a komplet przekazać przy odbiorze końcowym.

10. Ilekroć w dokumentacji projektowej użyta jest nazwa własna wyrobu bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

11.W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu tych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta,  załączenia stosownych dokumentów  m. in.: atest, aprobaty techniczne.

12. W przypadku, gdy podczas oceny ofert zostanie stwierdzone, że zaoferowane  materiały nie spełniają warunku „równoważny” w odniesieniu do wymienionych w dokumentacji projektowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę.

13. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową.

14. Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobycie dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy wykonania niniejszego zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu i godzin oględzin z pracownikiem urzędu.
15. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisem podanym w załączniku nr 8 - Wzór Umowy §13. 
16. Kody:

45.23.32.20 -7- roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45.11.10.00 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45.11.20.00 - 5 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45.23.10.00 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetyczny, 45.23.13.00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45.23.14.00 - 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 31.52.72.10 - 1 Latarnie
17. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz gwarancji na zainstalowane materiały i urządzenie nie krótszej niż oferowana przez producenta. Jednocześnie wyraża zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania zaoferowanej gwarancji ( art 558 §1 KC).
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówieni
Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 miesięcy od daty przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem §13 Umowy. 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.  22 ust. 1  i 44 ustawy (załącznik nr 2).
2. Spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, z którego będzie wynikało wykonanie minimum dwóch robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu lub budowy parkingu o powierzchni min. 500 m2 każda ( załącznik nr 4). 
W przypadku gdy Wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane stanowią cześć robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, które są wymagane w celu spełnienia warunku stawianego przez zamawiającego.
b) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane  zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
3. Spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi:

a) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( załącznik nr 6).
b) wykaz osób (załącznik nr 5), z którego będzie wynikać, iż osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami,  posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
· drogowej- kierownik budowy,
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami. 


Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 Nr 83, poz. 578) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
4. Spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznane jeżeli wykonawca przedstawi:
a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert. Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli przedstawiony dokument potwierdzał będzie, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie nie mniejszej 500 tys. PLN.
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 tys. zł PLN 
W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć  do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.).
8.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych          w pkt. 9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.4.  Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, oraz warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.5.Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,  spełnienie warunków, a także brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 9.3 SIWZ, składając oświadczenia i dokumenty określone SIWZ.
9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy.  
9. 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodne w treści  ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 2);
2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, (załącznik nr 4), wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane  zgodnie   z zasadami sztuki budowlanej         i prawidłowo ukończone;
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia,  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).
4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 6). 
5. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.
6. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej         z przedmiotem zamówienia.
9. 2. Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków z art.22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: 

a) w przypadku warunków o których mowa  w art 22 ust 1 pkt 4 ustawy:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej Wykonawca korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
b) dokumentów  dotyczących w szczególności :zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę              z innym podmiotem, zakres i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na  potrzeby wykonania  zamówienia.
3. Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci  będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia i określi, jakie obowiązki będzie pełnił.
4. Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN, Zamawiający   przyjmie średni kurs NBP na dzień,  w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9. 3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                W stosunku do osób fizycznych wysmagane jest złożenie oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2. (załącznik nr 3)
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 ( załącznik nr 3),
5. Lista podmiotów, o której mowa w art 24 ust 2 pkt 5 PZP – jeśli dotyczy
Uwagi: 
1. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa z art.22 ust 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brać udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymieniowych w pkt. 9.3.
2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną za  zgodność z oryginałem, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania.
9.4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu          o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
–  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,wystawione nie wcześniej niż          6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
–  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                     i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków           o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
9.5. Konsorcjum [Oferta wspólna]:
1. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie           z przepisem art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w formularzu ofertowym załącznik nr 1 należy zaznaczyć, że ofertę składa konsorcjum (wymienić firmy wchodzące w jego skład z podaniem pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wskazania Lidera Konsorcjum). Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału.
3. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dokumentów w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu określone       w pkt 9.3.

4. Oświadczenie podmiotów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 (pkt 8.1.) składają wspólnie.
5. Wymagane warunki określone w pkt. 8.2. zamawiający uzna za spełnione przez konsorcjum, jeżeli do oferty zostaną dołączone dokumenty, potwierdzające spełnienie tych warunków przez jednego lub wszystkich łącznie wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.
6. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9.6.Tajemnica przedsiębiorstwa:
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
10. Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w załączniku nr 7. W umowie o roboty budowlane  zawartej między zamawiającym,a wykonawcą, strony ustalą zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.
3. Zlecenie przez Wykonawcę robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków w ramach umowy. Wykonawca odpowiada za każdą część robót wykonywaną przez Podwykonawców oraz za działania i zaniechania takich Podwykonawców i wszystkich osób bezpośrednio lub pośrednio przez nich zatrudnionych, w takim samym stopniu, w jakim Wykonawca odpowiada za własne działania i zaniechania.

4. Każda umowa o podwykonawstwo zawarta zostanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca może zatrudnić jedynie Podwykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:

· posiadają uprawnienia do realizacji zleconej części Umowy,

· nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Umowy,

· nie zwiększy kosztów wykonania robót budowlanych, 

· przedmiot umowy będzie spełniał wymagania określone w SIWZ,
6. Wykonawca zapewni koordynację prac Podwykonawców.

7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
a) Wykonawca zobowiązuje się w umowach zawieranych z Podwykonawcami zawrzeć klauzule zobowiązujące Podwykonawców do przedkładania w terminie odbioru robót oświadczeń o rozliczeniu całości ich należności za wykonanie prac, które są przedmiotem odbioru albo oświadczeń o wysokości ich wierzytelności z tytułu wykonania robót budowlanych,
b) Wykonawca zobowiązuje się w umowach zawieranych z Podwykonawcami zawrzeć klauzule zobowiązujące Wykonawcę do wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom    w pierwszej kolejności na ich rachunki bankowe,

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od zamierzonego terminu zawarcia projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy, o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                         o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
· niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku .

10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

15. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia z tytułu dostaw lub usług , o których mowa w punkcie powyższym, jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w powyższym punkcie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji .
20. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w w/w punkcie, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
Przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 143a-143d ustawy Pzp oraz art. 6471Kodeksu cywilnego.
11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  i dokumentów
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Jeżeli wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, kierując swoje zapytanie na piśmie pod adres Zamawiającego. 

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację i udostępnia na stronie internetowej.
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.   

8. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia  w ofertach zmian wynikających ze zmiany, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest:
1.  Magdalena Gemel tel. 0-44/ 681-80-06, wew. 33 magda.gemel@gorzkowice.pl 
2. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz w piątek w godzinach 7.00 – 15.00
13. Wymagania dotyczące wadium oraz informacja o zaliczce
Wadium: 
1. Każda oferta winna  być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45 PZP) o wartości: 7 tys. zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze  poręczeniem  pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

(Dz.U z 2007.Nr 42, poz.275, z pożń. zm.)

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego  Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej nr 16 8973 0003 0060 0060 0071 0811 - z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.  
4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału.

5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 

6. Gwarancja musi zawierać termin obowiązywania tj,. Od dnia składania ofert do końca okresy związania ofertą na kwotę wskazaną w pkt. 1.

7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.  

9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.

10. Wykonawca,  który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą
11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, 
16.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

· odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w ofercie;

· nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
·  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zaliczka:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
14. Termin związania ofertą
1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

15. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

6. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 
8. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach zaadresowanych na Zamawiającego z zaznaczeniem na zewnętrznej kopercie: 

Gmina Gorzkowice, 

97-350 Gorzkowice, 
 ul. Szkolna 3 

Przetarg nieograniczony:
„Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujący budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej  z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej - etap III ”
 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  02 luty 2016 
12. Wewnętrzna koperta winna być zaadresowana jak wyżej oraz opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma na ten temat pisemne oświadczenie przed terminem składania ofert, w zamkniętej kopercie oznaczonej określeniem "zmiana" lub ”wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 02 luty 2016r., do godz. 10.00.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi 02 luty 2016r., o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego w sali posiedzeń.

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek. 

5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.
17. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona (kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót).

3. Wykonawca poda cenę za roboty budowlane w formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji. Który należy załączyć do oferty. Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane jest dokumentacja projektowa i przedmiar robót. 
4. Obliczona cena oferty zawiera koszty związane z:

· wykonaniem robót zgodnie z dokumentacją,

· urządzeniem placu budowy,

· w przypadku zniszczeń lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w trakcie realizacji  z naprawieniem ich i doprowadzeniem do stanu pierwotnego,

· zapewnieniem nadzoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

· zapewnieniem tymczasowych przejść i przejazdów na czas trwania robót,

· wykonaniem tymczasowego oznakowania na czas trwania robót,

· ubezpieczeniem budowy od odpowiedzialności cywilnej,
5. W przypadku  jakichkolwiek wątpliwości lub stwierdzenia braku danych lub różnic                    w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. 

6. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia przedstawioną w formularzu oferty. 

7. Cena ofertowa powinna być podana następująco: 

Cena ofertowa netto (bez VAT) 

Stawka podatku od towarów i usług (VAT)

Cena brutto (z VAT) - podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich;

8. Zamawiający wymaga, aby do zrealizowania inwestycji użyto technologii, materiałów itp. o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej 

9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich wyjaśnień, modyfikacji do siwz.

10. Oferty, w których ceny podane będą w innej walucie niż PLN zostaną odrzucone.

11. Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego (w przypadku wykonawcy zagranicznego z krajów Unii Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.          z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz podatku akcyzowego.

13. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie poprzez złożenia dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania. 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Kryterium oceny ofert:
a)  jest cena ofertowa – waga 98% 
Liczbę punktów, które można uzyskać w ramach tego kryterium oblicza się dzieląc cenę najniższej oferty przez cenę oferty badanej i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium.
 Cpb = (Cmin / Cb )*100 *98% 

- Cpb – liczba punktów przydzielona cenie oferty badanej 

- Cb – oferta cenowa badana (cena badana) 

- Cmin – oferta cenowa minimalna (cena minimalna) 
b) okres gwarancji – waga 2% 
Liczbę punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, oblicza się dzieląc okres gwarancji z oferty badanej (określony w miesiącach) przez max. punktowany 10-letni okres gwarancji (określony w miesiącach) i pomnożony przez 100 oraz wagę kryterium. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat. Maksymalną ilość punktów w przyjętym kryterium -okres gwarancji-uzyska Wykonawca, który zaoferuje co najmniej 10 i więcej lat gwarancji. Przypadku zaoferowania dłuższego niż 10 letni okres gwarancji  Zamawiający nie przyzna większej ilości punktów Wykonawcy niż za 10 letni punktowany okres .

Gpb = (Gb/ Gmax )*100 *2%

- Gpb – liczba punktów przydzielona za okres gwarancji oferty badanej nie dłuższy niż 10 lat

- Gb – badany okres gwarancji (określony w miesiącach).

- Gmax –maksymalny okres gwarancji podany przez oferenta (określony w miesiącach) 
Obliczenie łącznej liczby punktów =Cpb +Gpb 
Spośród złożonych ofert, wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 
2. Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną ilość punktów – 100, pozostałe na zasadzie proporcji.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

5. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  dostarczenia oświadczeń kierowników robót o przyjęciu obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego oraz dokument regulujący zasady współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Jeśli dotyczy). 

2. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi miejsce           i termin podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                         w sprawie zamówienia publicznego lub nie  wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości (określonej w art. 150 ust.2) : tj. 6 % ceny ofertowej (brutto). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wykonawca winien wnieś  zgodnie z art.148 pzp

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                 w następujący sposób:

a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości .Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy                 w stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy w zakresie: 
a) terminu realizacji przedmiotu umowy: Zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Przesunięcie terminu wykonywania robót możliwe będzie w następujących przypadkach jak:

· aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie     z obrotu materiałów lub urządzeń); zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie     z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 

· zmiany kolejności wykonywania części zamówienia; 

· wady dokumentacji projektowej; 
· niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów;
·  konieczności wykonania dodatkowych prac; 

· wystąpienia siły wyższej,

· wystąpienia znalezisk archeologicznych,
  Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas  trwania tych okoliczności.
b) osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz koordynatora z ramienia Wykonawcy. W toku realizacji niniejszej umowy możliwa jest zmiana wskazanych osób wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej takich  samych uprawnień i kwalifikacji zawodowych oraz co najmniej takiego samego doświadczenia jak wymagane w warunkach udziału w postępowaniu w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa.
c) zmiany podwykonawców w sytuacji nie wywiązywania się z powierzonych im zadań.
d) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w istotnych postanowieniach umowy. W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę określając zakres prac, które nie będą wykonywane w ramach umowy. Wykonawca zobowiązany jest na tej podstawie sporządzić, w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. pisma, kosztorys robót nie wykonywanych stosując stawki cenowe uwzględnione                  w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego i musi uzyskać jego akceptację. Umowna cena ryczałtowa podlega pomniejszeniu o wartość ustaloną na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robót, z których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisać przygotowany przez Zadziwiającego aneks przewidujący zmianę zakresu i ceny zamówienia.
 e) możliwości zastosowania materiałów i robót zamiennych, jeżeli jest to uzasadnione ze względów technologicznych usprawniających wykonanie zamówienia  Wykonawca może wykonać roboty zamienne lub roboty z wykorzystaniem materiałów zamiennych jedynie po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego. z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Roboty te zostaną wyłączone z rozliczenia ryczałtowego i rozliczone na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego z uwzględnieniem stawek cenowych zwartych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy.   
f) ustawowej wysokości stawki podatku VAT: Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót  należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. 
3. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli zmiany te nie naruszą zasady równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Odwołanie.
2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2.6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

2.7. Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

2.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

2.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2.9. i 2.10.  wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

2.11. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:   

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 
Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej zawierają przepisy Działu VI Prawa zamówień publicznych.
24.  Zawartość oferty.
Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać:
1. Oferta wykonawcy sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.  22 i 44 ustawy (załącznik nr 2),
3. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia ( załącznik nr 4) wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznika nr 5),
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( załącznik nr 6).
6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału                     w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie             w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie              w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 (załącznik nr 3)
12. W przypadku wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię.

13. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, sporządzony wg załącznika nr 7 - jeśli dotyczy,

14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – dokument ustanawiający Pełnomocnictwo(a).
16. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
–  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
–  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

17. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

18.Kosztorysy ofertowe.

25.  Załączniki do specyfikacji.
Wykaz załączników do niniejszej SIWZ:

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy.

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1. 
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych. 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia.

Załącznik nr 7 – Wykaz części zamówienia przewidziane do realizacji przez podwykonawców. 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy.

Załącznik nr 9 - Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót.

Załącznik nr 10 -  Dokumentacja projektowa.

Załącznik nr  11- Przedmiar robót.
ZATWIERDZAM:

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY


GORZKOWICE

mgr ROBERT KUKULSKI

Gorzkowice  …………………….
Załącznik nr 1 – Wzór Formularz Ofertowy – Oferta Wykonawcy

(miejsce i data sporządzenia)

FORMULARZ OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEORGANICZONEGO 
Dane dotyczące Zamawiającego: GMINA GORZKOWICE z siedzibą 97-350 Gorzkowice, ul. Szkolna 3
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………….

Siedziba: ……………………………………………………………………………………...

Nr telefonu/fax: ………………………………………………………………………………

Nr NIP: ……………………………………………………………………………………….

Nr REGON: …………………………………………………………………………………..

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujący budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej  z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej. -etap III” , oświadczam(y), że:
1. Cena ryczałtowa niniejszej oferty, wyliczona zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi.:

cenę netto ...................................................... zł

podatek VAT ................................................ zł

cenę brutto .................................................... zł

cenę brutto słownie .............................................................................................................

2. Roboty  stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do …..................r.
3. Akceptuje warunki płatności określone we wzorze umowy.

4. Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …………………………. .

5.  Udzielam Zamawiającemu  …........ letniej gwarancji na całość wykonanych robót budowlanych oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji ( art 558 §1 KC)
6. Oświadczamy, że w cenie ofertowej zawarte jest wykonanie wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Kierownikiem robót będzie:

Pan/i ...........................................................................nr uprawnień..................................,

Pan/i ...........................................................................nr uprawnień..................................,

Pan/i ...........................................................................nr uprawnień..................................,

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

9. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
10. Oświadczamy,iż:
□ nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 2 pkt 5 PZP. 

lub
□  należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 2 pkt 5 PZP – należy przedstawić listę podmiotów.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od daty złożenia ofert. 
12. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
13. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SIWZ przed terminem podpisania umowy.
14. Oferta została złożona na ….. stronach,  kolejno ponumerowanych od nr …....  do nr ….. (wraz z załącznikami).
15. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione./Wykonawca wypełnia ten punkt, jeżeli zastrzega jakieś informacje, jeśli nie zastrzega, to nie wypełnia tego punktu/

16. Nazwisko i imię osoby podpisującej ofertę : ..............................................................

Miejscowość i data ........................................................

...............................................

(Podpis właściciela lub osoby 

upoważnionej do występowania
 w imieniu Oferenta)

17. Integralną część oferty stanowią następujące załączniki:
………………………………...................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
……………………………………………………………………….…....................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 44 ustawy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu

(miejsce i data sporządzenia)

Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujący budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej  z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej -etap III”
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy, spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

dotyczące:  

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………............................................ 

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia                                  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
(miejsce i data sporządzenia)
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujący budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej  z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej -etap III”
OŚWIADCZAM, ŻE:
stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy nie występują podstawy do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

………............................................ 

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych 
(miejsce i data sporządzenia)

Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujący budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej  z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej -etap III”
OŚWIADCZAM, ŻE:

wskazane poniżej roboty potwierdzają zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
	Zamawiający
	Nazwa roboty
	Miejsce wykonania
	Okres

wykonywania


	 Zakres w tym  powierzchnia utwardzenia lub parkingu oraz wartość

robót [brutto]
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Jeżeli  wykaz wykonanych robót będzie potwierdzać wykonanie ich  w walucie innej niż PLN, Wykonawca winien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedmiotowym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień,  w którym  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku gdy Wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane stanowią cześć robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, które są wymagane w celu spełnienia warunku stawianego przez zamawiającego
.………............................................ 

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 5 – Wykaz osób, 
(miejsce i data sporządzenia)

Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujący budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej - etap III”
OŚWIADCZAM, ŻE:
poniższe osoby będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia:

	Imię

i Nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe
	Doświadczenie zawodowe

(w latach)
	Zakres wykonywanych czynności


	Podstawa  do dysponowania tymi osobami
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
………............................................ 

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 6 – oświadczenie o uprawnieniach
(miejsce i data sporządzenia)

Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujący budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej  z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej -etap III”
OŚWIADCZAM, ŻE:

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
………............................................ 

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)
Załącznik nr 7 – Wykaz części zamówienia przewidzianych do realizacji przez podwykonawców

(miejsce i data sporządzenia)

Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Składając ofertę w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujący budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej  z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej -etap III”
OŚWIADCZAM, ŻE:

poniżej wyszczególnione części zamówienia będą realizowane  przez następujących podwykonawców

	L.p.
	Cześć zamówienia
	Podwykonawca
	Kwota
	

	
	
	
	

	
	
	
	


………............................................ 

(Podpis właściciela lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta)
Załącznik nr 8
UMOWA NR ZP/……./15

Zawarta w dniu ………………………...w Urzędzie Gminy Gorzkowice pomiędzy:

Gminą Gorzkowice reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Gorzkowice– Alojzego Włodarczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marianny Wiernickiej

REGON 590647871 NIP771-10-87-832

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
reprezentowanym przez:

......................................................................................

zarejestrowanym w*/prowadzącym działalność gospodarczą*

REGON.......................................................NIP.................................................. 
zwanym  w dalszej części WYKONAWCĄ
została zawarta umowa treści następującej:

§ 1
1. Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą  „Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujący budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej  z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej. -etap II”          w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. W wyniku przeprowadzenia postępowania oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów ustawy.
3. Zamawiający zleca zadanie inwestycyjne, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace określone w § 1 pkt 1 zgodnie z dokumentacją projektową i ofertą wykonawcy, które stanowią integralną część umowy. 

4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania, jak też stwierdził zgodność z dokumentacją projektową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do wykonania robót budowlanych.
3. Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie, z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie Prawo budowlane.
§ 3
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do ….......................
§ 4
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy przed terminem rozpoczęcia robót posiadaną dokumentację.
§ 5
1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, w ciągu 7 dni daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca po przejęciu terenu budowy, ponosi aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

§ 6
1. Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót będzie należało utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych składowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów              i odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie placu budowy własnym staraniem      i na własny koszt, zapewnienie warunków BHP i Ppoż. oraz utrzymanie porządku na budowie.
3. Prace związane z zabezpieczeniem robót, oznakowaniem miejsca robót                                i uporządkowaniem terenu po ich zakończeniu nie stanowią robót dodatkowych i należą do obowiązków Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację robót będących przedmiotem umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim          i Zamawiającemu w trakcie prowadzenia robót. 

§ 7
1. Wykonawca ustanawia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami w specjalności:

a)  drogowej - …..............................................,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, …...........................................,

c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - …....................................................................,
2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ................

3. W toku realizacji niniejszej umowy możliwa jest zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej takich  samych uprawnień i kwalifikacji zawodowych oraz co najmniej takiego samego doświadczenia jak wymagane w warunkach udziału              w postępowaniu w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa.
§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, określonych                w ustawie Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym w którym dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, o których mowa w ust. 2, dokumenty określone w ustawie                   o wyrobach budowlanych.  

4. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania inspektora nadzoru                      o terminie robót ulegających zakryciu lub robót zanikających na trzy dni przed wykonaniem tych robót.  Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy. 

6. Jeżeli wykonawca nie poinformuje w powyższy sposób o tych faktach, zobowiązuje się odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

7. Proponowany termin odbioru robót zanikających musi umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie ich wykonania pod kątem ilości i jakości przed zakryciem. 

§9
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót stanowiący przedmiot umowy: w części  ......................

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcy następujący zakres robót stanowiący przedmiot umowy: w części ......................
3. Zlecenie przez Wykonawcę robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z żadnego         z jego obowiązków w ramach umowy. Wykonawca odpowiada za każdą część robót wykonywaną przez Podwykonawców oraz za działania i zaniechania takich Podwykonawców i wszystkich osób bezpośrednio lub pośrednio przez nich zatrudnionych,    w takim samym stopniu, w jakim Wykonawca odpowiada za własne działania i zaniechania.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od zamierzonego terminu zawarcia projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy, o podwykonawstwo o treści zgodnej           z projektem umowy.

5.Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku .

6.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                               o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów                               o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku .W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia z tytułu dostaw lub usług, jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia możliwa jest zmiana Podwykonawców wskazanych w ust. 2, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną          w formie pisemnej, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
§ 10
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne do czasu zakończenia inwestycji z zastrzeżeniem odpowiednich zapisów w § 13 umowy.
2. Ustalone, niezmienne,  za wykonanie całości zamówienia wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się na:
cenę netto ...................................................... zł

podatek VAT ................................................ zł

cenę brutto .................................................... zł

cenę brutto słownie .............................................................................................................
3. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
§11
1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie czterech  faktur częściowych,  w kwotach i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji inwestycji oraz faktury końcowej (ostatecznej) .

2. Podstawą do wystawienia faktur będzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół z odbioru robót, potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez wad  i prawidłowo ukończone .

3. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% całkowitej wartości umowy.

4. Ostateczne rozliczenie odbędzie się na postawie protokołu końcowego odbioru robót         i faktury końcowej, której wartość nie może być mniejsza niż 20% wartości całkowitej umowy.

5. Faktury płatne będą przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

6. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności.
7. Po terminie odbioru robót, przed terminami płatności określonymi w umowie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  oświadczenia wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców  robót budowlanych  o rozliczeniu całości ich należności za wykonanie prac, które są przedmiotem odbioru albo oświadczeń o wysokości ich wierzytelności z tytułu wykonania robót budowlanych.

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w powyższym punkcie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji .

12. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w w/w punkcie Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Wykonawca odpowiedzialny jest za to, że Podwykonawcy nie będą dochodzili od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania  części robót budowlanych               i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, jakie poniesie Zamawiający w związku             z roszczeniami Podwykonawców, włączając w to odsetki za zwłokę, koszty procesu, egzekucji i inne.
§ 12
1. Strony postanawiają, że termin odbioru każdorazowo robót zostanie wyznaczony             w ciągu siedmiu dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót  i gotowości Wykonawcy do odbioru przedmiotu umowy.

2. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszystkie  ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Odbiór robót budowlanych nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia  przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. 
3. Do odbioru ostatniego odcinka  robót, na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego (wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów, tj.:dziennik budowy, protokoły techniczne, częściowe, protokoły badań, gwarancje, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty jakości, deklaracje zgodności, dokumentację techniczną                       z naniesionymi zmianami dokonanymi  w toku wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce i inne pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu także innych dokumentów i opracowań wymaganych przy zgłoszeniu zakończenia budowy w organie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującą w dniu odbioru końcowego ustawą Prawo budowlane.

5. Czynności związane z odbiorem przeprowadzi w imieniu i współudziale Zamawiającego inspektor nadzoru.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce, aż do czasu usunięcia tych wad.
§13
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy        
a) terminu realizacji przedmiotu umowy: Zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Przesunięcie terminu wykonywania robót możliwe będzie w następujących przypadkach jak:

· aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie     z obrotu materiałów lub urządzeń); zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 

· zmiany kolejności wykonywania części zamówienia; 

· wady dokumentacji projektowej; 
· niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów;
·  konieczności wykonania dodatkowych prac; 

· wystąpienia siły wyższej,

· wystąpienia znalezisk archeologicznych,
  Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas  trwania tych okoliczności.
b) osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz koordynatora z ramienia Wykonawcy. W toku realizacji niniejszej umowy możliwa jest zmiana wskazanych osób wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej takich  samych uprawnień i kwalifikacji zawodowych oraz co najmniej takiego samego doświadczenia jak wymagane w warunkach udziału             w postępowaniu w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa.
c) zmiany podwykonawców w sytuacji nie wywiązywania się z powierzonych im zadań.
d) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego     z zasadami wiedzy technicznej i przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego                       w istotnych postanowieniach umowy. W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę określając zakres prac, które nie będą wykonywane w ramach umowy. Wykonawca zobowiązany jest na tej podstawie sporządzić, w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. pisma, kosztorys robót nie wykonywanych stosując stawki cenowe uwzględnione w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego i musi uzyskać jego akceptację. Umowna cena ryczałtowa podlega pomniejszeniu o wartość ustaloną na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robót,              z których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisać przygotowany przez Zadziwiającego aneks przewidujący zmianę zakresu i ceny zamówienia.
e) możliwości zastosowania materiałów i robót zamiennych, jeżeli jest to uzasadnione ze względów technologicznych usprawniających wykonanie zamówienia Wykonawca może wykonać roboty zamienne lub roboty z wykorzystaniem materiałów zamiennych jedynie po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego. z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Roboty te zostaną wyłączone z rozliczenia ryczałtowego         i rozliczone na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego z uwzględnieniem stawek cenowych zwartych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy.   
f) ustawowej wysokości stawki podatku VAT: Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli  w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót  należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. 
2. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli zmiany te nie naruszą zasady równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie.
§ 14
Jako przedstawiciela Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się Magdalenę Gemel – kierownika Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska. 

§ 15
1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest   i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich       w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

· za zwłokę  w usunięciu wad budowy stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi– 0,1% wartości wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 10 ust.2 umowy za każdy dzień , liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

· za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych podczas czynności odbiorowych –                 w wysokości 500 zł brutto  

· za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień , liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

· odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca           w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 10 ust. 2 umowy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% wartości wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 10 ust.  2 umowy.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zapłaty.
7. Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie i jego rozliczenie powstałe z winy Wykonawcy robót budowlanych obciążać będą tego Wykonawcę do wysokości poniesionych szkód.
8. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zalania z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.  
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu również  kary umowne:
a) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 10 ust. 2 niniejszej  umowy.

b) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                   o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 10 ust. 2 niniejszej  umowy.
c) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 10 ust. 2 niniejszej  umowy.
d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 10 ust. 2 niniejszej  umowy.
10. Zapłata kary umownej wskazanej w  ust. 9. nie zwalnia Wykonawcy od zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, które poniesie, w tym kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego w celu wykonania obowiązku określonego w art. 6471Kodeksu cywilnego.
§ 16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny brutto wskazanej w ofercie, co stanowi kwotę …….zł brutto ( słownie:…………..).

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wnosi w formie…………………..

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta jeśli kwota zabezpieczenia zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 zostanie zwolnione w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.
§ 17
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres  5 lat na całość wykonanych robót będących przedmiotem zamówienia od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. oraz gwarancji nie krótszej niż producenta na zastosowane materiały. 

2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

3. Strony postanawiają o rozszerzeniu uprawnień z tytułu rękojmi za wady robót, i ustalają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na czas trwania gwarancji ( art 558 § 1 KC).

4. O wykryciu zaistniałych wad podczas okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający zawiadamia pisemnie wykonawcę ( faksem lub drogą elektroniczną).

5. W okresie objętym gwarancją i rękojmią Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

7. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, Zamawiającemu służy prawo powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim. W takim przypadku Zamawiający będzie dochodził zwrotu należności w stosunku do Wykonawcy z tytułu wykonania zastępczego.
8. Usunięcie wad w okresie gwarancji i rękojmi powinno być stwierdzone protokolarnie.
9. Dokument gwarancyjny, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dacie odbioru  przedmiotu umowy, jako załącznik do protokołu odbioru.
10. Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 
§ 18
Wszelkie roszczenia finansowe z tytułu wadliwości prac projektowych, wynikłe w trakcie realizacji inwestycji podnoszone przez Wykonawcę robót budowlanych do Zamawiającego, mają odniesienie do autora prac projektowych, na którym ciąży odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi.
§ 19
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.    W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy lub przerwał roboty z przyczyn nie zależnych od zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań zamawiającego lub opóźnia się              z robotami tak dalece, że zakończenie ich w terminie nie jest prawdopodobne.

c) Wykonawca w nienależyty sposób wykonuje swoje zobowiązania umowne.
d) Wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego .
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę  oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a)  Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty.  

b)  Wykonawca zgłasza do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,

c)  W terminie 10 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
§ 20
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 21
1. Wykonawca wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych teleadresowych.
2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 22
1.  Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych.

4. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od powstania sporu, mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed sądem właściwym dla siedziby zamawiającego.

5. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
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